**Перечень оснований формирования предложений на изменение паспортов национальных проектов,
федеральных проектов, ведомственных проектов и единых запросов на изменение национального проекта,
единых запросов на изменение государственной программы Российской Федерации1**

*(справочник для государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет")*

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Основания формирования предложений на изменение паспортов национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и единых запросов на изменение национальных проектов** |
| 1 | 2 |
| 1. | Приведение паспорта проекта в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) |
| 2. | Поручения/решения Президента Российской Федерации |
| 3. | Поручения/решения Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Президиум) /Председателя Президиума/Председателя Правительства Российской Федерации |
| 4. | Поручения/решения проектного комитета/куратора национального (федерального, ведомственного) проекта, заместителей Председателей Правительства Российской Федерации |
| 5. | Инициатива федерального органа исполнительной власти (в том числе по результатам мониторинга и анализа соответствующих проектов) |
| 6. | Инициатива исполнительного органа субъекта Российской Федерации (в том числе по результатам мониторинга и анализа соответствующих проектов) |
| 7. | Синхронизация с иными документами стратегического планирования (в том числе с паспортом государственной программы Российской Федерации) |
| 8. | Приведение параметров проектов в соответствие с обновленными требованиями документов, регулирующих проектную деятельность |
| 9. | Изменение параметров проектов с целью приведения их в соответствие с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года  |
| 10. | Остатки бюджетных ассигнований федерального бюджета, не использованных в отчетном финансовом году |
| 11. | Исполнение публичных нормативных обязательств |
| 12. | Изменение параметров проектов с целью приведения их в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" |
| 13. | Организационно-штатные изменения, включая изменения функций и полномочий, типа учреждений и обеспечение их деятельности |
| 14. | Исполнение судебных актов |
| 15. | Реализация мер, предусмотренных планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления |
| 16. | Досрочное завершение проекта (параметров проекта) |
| 17. | Уточнение параметра (параметров) проекта, срок достижения которого (которых) истек в отчетных периодах |
| 18. | Введение режима контртеррористической операции (КТО) на территории субъекта Российской Федерации |
| 19. | Установление федерального, регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию |
| 20. | Введение военного положения на территории субъекта Российской Федерации |

**Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение национальных проектов**

*(справочник для государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет")*

| **№** | **Категории изменений, содержащихся** **в единых запросах на изменение**  | **Критерии автоматического**2 **присвоения категории изменений,** **содержащихся в единых запросах на изменение**  |
| --- | --- | --- |
| **Общие параметры** |
| 1. | Изменение общих параметров (краткое наименование проекта, срок реализации) | Изменения краткого наименования; срока реализации; фамилии, имени, отчества и должности куратора, руководителя, администратора проекта (в случае если такие изменения осуществляются без изменения федерального органа исполнительной власти, иных государственных органов и организаций) |
| **НЦР** |
| 2. | Изменение национальной цели развития и (или) показателей национальной цели развития  |  |
| **Цель национального проекта** |
| 3. | Изменение цели национального проекта | Изменение цели национального проекта |
| **ОЗР/Задачи** |
| 4. | Изменение ОЗР/задачи |   |
| 5. | Изменение связи мероприятий (результатов) и показателей с ОЗР, задачами | Изменение связи мероприятий (результатов) и показателей с ОЗР, задачами |
| **Изменения финансового обеспечения** |
| 6. | Ежегодная актуализация и планирование национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов на очередной финансовый год | Приведение финансового обеспечения соответствующих проектов в соответствие с федеральным законом о бюджете на очередной год и плановый период |
| 7. | Использование (распределение) средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  | Увеличение финансового обеспечения национальных, федеральных и ведомственных проектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 8. | Увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации | Уменьшение финансового обеспечения национальных, федеральных и ведомственных проектов и увеличение средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 9. | Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета |   |
| 10. | Изменение финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ |   |
| 11. | Изменение финансового обеспечения за счет внебюджетных источников |   |
| 12. | Изменение финансового обеспечения за счет средств государственных внебюджетных фондов/территориальных государственных внебюджетных фондов |   |
| **Завершение и добавление задач/показателей/мероприятий (результатов)/контрольных точек** |
| 13. | Новая инициатива  | Добавление новых параметров проекта, ранее не содержащихся в паспорте проекта (новой задачи, нового показателя, нового мероприятия (результата), новой контрольной точки) |
| 13.1 | Включение новой задачи |
| 13.2 | Включение нового показателя |
| 13.3 | Включение нового мероприятия (результата) |
| 13.4 | Включение новой контрольной точки |
| 14. | Завершение параметров проекта | Завершение задачи, показателя, мероприятия (результата), контрольной точки и иных параметров проекта |
| 14.1 | Завершение задачи |
| 14.2 | Завершение показателя  |
| 14.3 | Завершение мероприятия (результата) |
| 14.4 | Завершение контрольной точки |
| **Изменение показателей/мероприятий (результатов)** |
| 15. | Ухудшение параметров показателей и мероприятий (результатов), которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам, за исключением технических изменений | Корректировка плановых значений показателей и мероприятий (результатов) параметров на федеральном уровне (снижение значений для типа "возрастающий", увеличение значений для типа "убывающий", снижение и увеличение значений для типа "поддерживающий"). Продление срока реализации мероприятий (результатов), контрольных точек |
| 16. | Ухудшение параметров показателей и мероприятий (результатов), которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам, за исключением технических изменений | Корректировка плановых значений показателей и мероприятий (результатов) параметров на федеральном уровне (снижение значений для типа "возрастающий", увеличение значений для типа "убывающий", снижение и увеличение значений для типа "поддерживающий"). Продление срока реализации мероприятий (результатов), контрольных точек |
| 17. | Улучшение параметров показателей и мероприятий (результатов), которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам, за исключением технических изменений | Корректировка плановых значений показателей и мероприятий (результатов) параметров на федеральном уровне (увеличение значений для типа "возрастающий", снижение значений для типа "убывающий"). Сокращение срока реализации мероприятий (результатов), контрольных точек |
| 18. | Улучшение параметров показателей и мероприятий (результатов), которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам, за исключением технических изменений | Корректировка плановых значений показателей и мероприятий (результатов) параметров на федеральном уровне (увеличение значений для типа "возрастающий", снижение значений для типа "убывающий"). Сокращение срока реализации мероприятий (результатов), контрольных точек |
| 19. | Изменение иных параметров показателей (типа показателя, единицы измерения) |   |
| 20. | Изменение помесячного плана достижения показателей национального проекта, федерального проекта и ведомственного проекта |   |
| 21. | Изменение характеристики, типа расчета итогового значения и единицы измерения мероприятия (результата) |   |
| 22. | Исправление ошибок планирования проекта, не приводящих к изменению содержания и значений параметров проекта | 1) изменение/удаление нулевых значений мероприятий (результатов) и показателей; |
| 2) изменение единицы измерения мероприятия (результата)/показателя; |
| 3) изменение итогового значения мероприятия (результата) без корректировки значений мероприятия (результата) по годам; |
| 4) иные изменения  |
| 23. | Изменение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек, сроки достижения которых истекли в отчетных периодах |  |
| **Изменение контрольных точек** |
| 24. | Продление сроков по контрольным точкам, которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации | Продление срока достижения контрольных точек |
| 25. | Продление сроков по контрольным точкам, которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации | Продление срока достижения контрольных точек |
| 26. | Сокращение сроков по контрольным точкам, которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации | Сокращение срока достижения контрольных точек |
| 27. | Сокращение сроков по контрольным точкам, которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации | Сокращение срока достижения контрольных точек |
| **Технические изменения** |
| 28. | Технические изменения | Согласно отдельному перечню, включая изменения, не требующие решения органа управления проектной деятельности |
| 28.1 | Атрибуты параметров, не входящие в печатную форму паспорта проекта | Изменение перечня атрибутов параметров национальных, федеральных и ведомственных проектов в системе "Электронный бюджет", не утверждаемых в паспортах указанных проектов (за исключением атрибутов "Значение контрольной точки", "Единица измерения контрольной точки", "Установлено Указом 309", "Задача из Указа 309") |
| 28.2 | Изменение информационной системы, являющейся источником данных | Изменение наименования государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о показателе, мероприятии (результате), контрольной точке и их значениях (источник данных) |
| 28.3 | Изменение связей параметров проекта | Изменение связи показателя национального проекта и национальной цели развития, а также установление или изменение связей параметров проектов с параметрами национальных проектов (в том числе иных национальных проектов), государственных программ и их структурных элементов |
| 28.4 | Изменение связи мероприятий (результатов) с показателями национальных целей развития | Изменение связи мероприятий (результатов) с показателями национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" |
| 28.5 | Изменение типа мероприятия (результата)  | Изменение типа мероприятия (результата) с учетом требований порядка применения типов результатов и типов контрольных точек федеральных и ведомственных проектов (до начала реализации такого мероприятия (результата) соответствующего проекта) |
| 28.6 | Изменение распределения показателей национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения показателя по Российской Федерации в целом |  При отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации |
| 28.7 | Изменение распределения мероприятий (результатов) федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения мероприятия (результата) по Российской Федерации в целом | При отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации |
| 28.8 | Корректировка плана реализации федерального проекта, ведомственного проекта в части взаимосвязи предшественников-последователей, признака реализации мероприятия (результата) федерального проекта в субъектах Российской Федерации  |  |
| 28.9 | Изменение администратора национального (федерального, ведомственного) проекта, а также ответственных исполнителей за реализацию мероприятий (результатов) и контрольных точек | Изменение фамилии, имени, отчества, должности администратора национального (федерального, ведомственного) проекта, а также ответственных исполнителей за реализацию мероприятий (результатов) и контрольных точек соответствующих проектов, в случае если такие изменения осуществляются без изменения федерального органа исполнительной власти, иных государственных органов и организаций |
| 28.10 | Изменение дополнительной информации | Изменение раздела 7 паспорта национального проекта, раздела 8 паспорта федерального проекта, раздела 8 паспорта ведомственного проекта "Дополнительная информация" (пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального (федерального, ведомственного) проекта, приводимые в целях их детализации) |
| 28.11 | Изменение мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственной программы, направленных на выполнение задачи федерального проекта | Приведение в соответствие с паспортами проектов, в которых соответствующие мероприятия (результаты) отражены в качестве основных параметров |
| 28.12 | Иные параметры по предложению проектного офиса Правительства Российской Федерации | Указанные предложения подготавливаются на основании предложений, поступивших от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов и организаций |
| 28.13 | Изменение вида и характеристики документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки (за исключением контрольных точек, подтверждающих достижение мероприятий (результатов) федерального проекта, ведомственного проекта). |  |
| 28.14 | Изменение состава целевых групп проекта  |  |
| 28.15 | Техническое изменение срока контрольной точки | Изменение срока достижения контрольной точки при условии, что изменяемый либо новый срок достижения контрольной точки не установлен (не устанавливается) на 4 квартал текущего года или не переносится на следующий год |
| 28.16 | Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета в части уточнения распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета между кодами классификации расходов федерального бюджета | Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета в рамках одного мероприятия (результата) проекта, не приводящее к изменению объема бюджетных ассигнований федерального бюджета по такому мероприятию (результату) проекта в целом в рамках соответствующего месяца |
| **Изменения параметров инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года** |
| 29. | Изменения параметров инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. | Изменение параметров паспортов проектов, соответствующих инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, или параметров, отмеченных соответствующей маркировкой |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Для единого запроса на изменение государственной программы Российской Федерации – в части федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов,
и ведомственных проектов.

2 По мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей соответствующих подсистем системы "Электронный бюджет".